**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 23 декабря 2024 года № 66**

**Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов»**

В соответствии ч.6. ст.16 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области, администрация Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1**. Утвердить муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», согласно приложению к настоящему постановлению.

**2**. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2025 года.

**3.** Признать утратившим силу постановление администрации «Об утверждении

муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2024 годи на плановый период 2025-2026 годов» от

27.12.2023 г. №31 ( с изменениями и дополнениями от 12.01.2024 г. №1).

**4.** Настоящее постановление обнародовать в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Октябрьского муниципального образования в сети интернет.

**5.** Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

**6.** Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**И.о. главы администрации Октябрьского**

**муниципального образования А.В. Абакумов**

Приложение к постановлению

администрации Октябрьского

муниципального образования

от 23 декабря 2024 года № 66

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов**

**Паспорт**

**муниципальной программы ««Осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов» |
| Основания  для разработки Программы | В соответствии ч.6. ст.16 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Октябрьского муниципального образования |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Октябрьского муниципального образования |
| Цель(и) муниципальной программы | -обеспечение сохранности в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, повышение качественных характеристик автомобильных дорог;  -повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;  - удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам местного значения на территории Октябрьского муниципального образования, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, создание необходимых условий для совершенствования инфраструктуры и обеспечение социально-экономического развития;  -комфортное проживание и безопасное движение граждан на территории муниципального образования |
| Задача(и) муниципальной программы | -увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования;  - ремонт дорог местного значения в границах муниципального образования;  -восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог местного значения в границ муниципального образования;  -содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;  - снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия |
| Сроки и (или) этапы реализации муниципальной программы | 2025 и на плановый период 2026-2027 годов |
| Целевые показатели муниципальной программы | - повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиями безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов |
| Источники и объем финансового обеспечения муниципальной программы | Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет:  Общий объем финансового обеспечения реализации Программы составляет :2025 и плановый период 2026-2027г.г.-9576,6,0тыс.руб.  2025г. –7195,0тыс.руб.  2026 г. –1236,7 тыс.руб.  2027 г. –1144,9 тыс.руб.  В том числе:  - бюджет Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области – в 2025 году- 1318,0 тыс.руб., в 2026 году- 1236,7 тыс.руб., в 2027 году- 1144,9 тыс.руб  - бюджет Саратовской области (субсидии) в 2025 году- 5877,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Основной ожидаемый результат реализации муниципальной программы:  –снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;  -повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;  - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности в 2025 г. – 0,800 км. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации Октябрьского муниципального образования |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития муниципального образования, является содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования. Общая протяженность дорог по территории Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области составляет 19,36 км.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования.

В связи с тем, что администрация Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решать проблему ремонта и содержания дорог, финансирование мероприятий Программы может также осуществляться за счет средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников.

**2. Цели и задачи Программы**

**Основной целью** муниципальной программы является повышение -обеспечение сохранности в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения в границах Октябрьского муниципального образования, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов.

Необходимо производить капитальный ремонт и ремонт существующей дорожной сети.

**Основными задачами** муниципальной программы являются:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования;

- ремонт дорог местного значения в границах муниципального образования;

-восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог местного значения в границ муниципального образования;

-содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

- снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия.

**3. Целевые индикаторы Программы**

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

**4. Программные мероприятия**

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 2 к Программе**.**

**5. Финансово-экономическое обоснование**

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 9576,6 тыс. рублей.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Октябрьского муниципального образования с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2025 году.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плане на 2025 и плановый период 2026-2027годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета Октябрьского муниципального образования .

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в приложении № 3 к Программе.

**6. Система управления реализацией Программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Октябрьского муниципального образования.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объёмы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджетов и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчётной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчётов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

**7.Анализ рисков муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы:

- риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

- природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития края и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

Также возможны непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы в том числе:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости финансовых ресурсов для банков, повышению [инфляции](garantF1://49900.0) и повышению [ключевой ставки](garantF1://10080094.100) Центрального банка, что скажется на ужесточении условий ипотечного кредитования, повышении процентных ставок по кредитам и снижению уровня доступности ипотечных кредитов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программы на основе четкого распределения полномочий исполнителя и участников муниципальной программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия исполнителя и участников муниципальной программы;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

**8. Перечень автомобильных дорог Октябрьского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование автомобильной дороги (улица)** | **Местоположение автомобильной дороги** | **Протяженность км** |
|
|  | улица Гагарина | **п.Темп** | 0,7 |
|  | улица Мира | 0,7 |
|  | улица . 8 Марта | 0,2 |
|  | улица Д. Никулина | 0,4 |
|  | улица Новая | 0,7 |
|  | улица Березовая | 0,5 |
|  | улица Придорожная | 0,5 |
|  | улица Советская | 0,7 |
|  | улица Молодежная | 1,25 |
|  | улица Кузнечная | 0,2 |
|  | улица Железнодорожная | **п. Дубасовский** | 0,2 |
|  | улица Парковская | 0,4 |
|  | улица Дачная | 0,2 |
|  | улица Полевая | **п. Таптулино** | 0,5 |
|  | улица Луговая | 0,45 |
|  | улица Прудовая | 0,7 |
|  | улица Гагарина | **п. Луч** | 0,33 |
|  | улица Пушкина | 0,2 |
|  | улица Садовая | 0,33 |
|  | улица Крайняя | 0,2 |
|  | улица Ленина | 0,7 |
|  | пер. Школьный | 0,1 |
|  | улица Новая | **п. Правда** | 0,4 |
|  | улица Школьная | 0,4 |
|  | улица Октябрьская | 0,4 |
|  | улица Садовая | 0,4 |
|  | улица Пролетарская | 0,2 |
|  | улица Зеленая | 0,2 |
|  | улица Лесная | 0,3 |
|  | улица Привокзальная | 0,5 |
|  | улица Мира | 0,2 |
|  | улица Прудовая | **с. Сапожок** | 0,7 |
|  | улица Центральная | 0,8 |
|  | улица Овражная | 0,6 |
|  | улица Зеленая | 0,2 |
|  | улица Молодежная | 0,4 |
|  | улица Веселая | **с. Песчанка** | 0,4 |
|  | улица Песчаная | 0,6 |
|  | улица Вокзальная | **ст. Байка** | 0,7 |
|  | улица Прудовая | **д. Ольховка** | 0,6 |
|  | улица Кр. Коммуны | 0,5 |
|  | улица Прудовая | **с. Петропавловка** | 0,3 |
|  | улица Овражная | 0,4 |
|  | Итого |  | 19,36 |

**Приложение № 1 к муниципальной программе**

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**Осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Повышение доли безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов | % | 10 | 10 | 10 |

**Приложение № 2 к муниципальной программе**

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**Осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Исполнитель | Срок | |
| начала реализации | окончания реализации |
|  | | | |
| **Основное мероприятие 1**  Изготовление сметной документации, строительный контроль, проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости | Администрация Октябрьского муниципального образования | 2025 год | 2027 год |
| |  | | --- | | **Основное мероприятие 2**  Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения : | | Летнее содержание  Зимнее содержание | | Администрация Октябрьского муниципального образования | 2025 год | 2027 год |
| |  | | --- | | **Основное мероприятие 3**  **Ремонт дорожного покрытия улиц в границах поселения** | | -Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда |   Ремонт дорожного покрытия улиц в границах муниципального образования  -Ремонт дорожного покрытия улиц в границах поселения | Администрация Октябрьского муниципального образования | 2025 год | 2027 год |

**Приложение № 3 к муниципальной Программе**

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**Осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего тыс. руб. | в том числе по годам реализации, тыс.руб. | | |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 7 |  |
| **Муниципальная программа**  Осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов Октябрьского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | Администрация Октябрьского  муниципального образования | **всего** | **9576,6** | **7195,0** | **1236,7** | **1144,9** |
| бюджет поселения | 3699,6 | 1318,0 | 1236,7 | 1144,9 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 5877,0 | 5877,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основное мероприятие 1**  Изготовление сметной документации, строительный контроль, проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости | Администрация Октябрьского  муниципального образования | **всего** | **500,0** | **200,0** | **150,0** | **150,00** |
| бюджет поселения | 500,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основное мероприятие 2** Содержание автомобильных дорог местного значения в границах поселения | Администрация Октябрьского муниципального образования | **всего** | | **1900,0** | **900,0** | | **500,0** | **500,0** | |
| бюджет поселения | | 1900,0 | 900,0 | | 500,0 | 500,0 | |
| бюджет района | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,00 | 00,0 | | 0,00 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | |
| Летнее содержание | | | | 1100,0 | 500,00 | | 300,0 | 300,0 | |
| Зимнее содержание | | | | 800,00 | 400,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| **Основное мероприятие 3**  **Ремонт дорожного покрытия улиц в границах поселения** | Администрация Октябрьского муниципального образования | **всего** | **7176,6** | | **6095,0** | **586,7** | | | **494,9** |
| бюджет поселения | 1299,6 | | 218,0 | 586,7 | | | 494,9 |
| бюджет района | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | 5877,0 | | 5877,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| |  | | --- | | - Осуществление дорожной  деятельности в отношении  автомобильных дорог общего  пользования местного значения  в границах населенных пунктов  сельских поселений за счет  средств областного дорожного  фонда |   Ремонт дорожного покрытия улиц  в границах муниципального образования -  ул. Молодежная с.Сапожок - 0,360 км,  ул. Вокзальная ст. Байка - 0,420 км |  | внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| всего | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| бюджет поселения | 0,00 | | 218,0 | 586,7 | | | 494,9 |
| бюджет района | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | 5877,0 | | 5877,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |